Cronograma para Elaboração do Site

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **Atividade** | | Descrição | Previsão |
| 1ª etapa | |  | | --- | | Modelagem de banco de dados | | * Criação de um modelo de dados para armazenar as informações de campo; * Implantação do modelo no servidor da FCAA; * Criação de site mínimo para mostrar as informações do banco de dados | 25/03/2013 |
| 2ª etapa | |  | | --- | | Alimentação inicial do banco de dados | | * Alimentação do banco de dados com dados reais de campo; | 10/04/2013  (etapa independente das demais: pode ser adiada) |
| 3ª etapa | |  | | --- | | Estruturação das páginas | | * Estruturar o web site para receber mapa, gráficos, etc | 30/04/2013 |
| 4ª etapa | |  | | --- | | Integração com GoogleMaps | | * Elaboração do mapa disponibilizando no site todas as informações dos atrativos turísticos; * Customização do mapa: elaboração de ícones dos atrativos, janelas descritivas, etc; | 20/05/2013 |
| 5ª etapa | |  | | --- | | Criação de estatísticas/gráficos | | * Colocar no site estatísticas/gráficos pertinentes ao projeto; | 20/06/2013 |
| 6ª etapa | |  | | --- | | Registro de domínio/Hospedagem do site | | * Finalização do site; * Testes; * Disponibilização para uso geral; | 30/06/2013 |